协议编号：                 签订日期：

一、合约双方

甲方：

公司名称：

公司注册编号：

注册地址：

授权代表：

联系电话：

电子邮箱：

乙方：

姓名： 庞梦桐

身份证号： 110105199707185322

联系地址： 北京市丰台区易美公寓

联系电话： 13552229826

电子邮箱： mengtongpang97@gmail.com

二、协议性质与项目概述

本协议为合作协议，甲方将乙方视为增长中介，由乙方为甲方服务预约及 AI 视频面试系统项目（以下简称“本项目”）提供网站开发服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，达成以下协议。

项目名称： 服务预约及 AI 视频面试系统

服务性质： 网站开发服务

三、服务周期

1. 合作期限： 一次性项目

2. 本期服务时间： 自甲方支付全部款项后的第 1 个工作日起算

3. 开发周期：自服务开始之日起 30 个自然日内完成全部开发工作并交付

4. 续约方式： 本项目为一次性交付，不涉及续约

5. 因甲方未及时注册、开通或充值本协议第 5.4 条所列第三方服务而导致的延误，不计入开发周期，乙方不承担由此产生的延期责任。

四、合作模式与服务内容

4.1 合作模式

网站开发服务

服务费用： 港币 6,000 元 （一次性费用）

项目总费用： 港币 6,000 元

服务开始：甲方支付全部款项后的第 1 个工作日

4.2 服务内容与工作职责

4.2.1 网站开发服务

乙方需为本项目提供以下网站开发服务：

（一）客户账户体系

· 邮箱验证码注册/登录一体（6 位验证码、有效期及重发限频控制）

· 短信验证码注册/登录（短信通道由甲方开通 Twilio 后启用，详见 5.4）

· 登录会话管理（HttpOnly Cookie、30 天有效期、安全登出）

· 登录验证码邮件通知（品牌化 HTML 邮件模板）

（二）服务目录与预约下单（客户端）

· 服务项目展示与选择（陪同验身、工人接机、组合及全套套餐，价格与内容可配置）

· 各项服务独立动态表单字段（航班号、抵达时间、期望日期、地区偏好等，可配置扩展）

· 预约表单填写（雇主姓名、电话、WhatsApp、工人姓名、护照号、备注等）

· 资料文件上传（JPG/PNG/PDF，数量及大小限制，逐文件管理）

· 服务端校验、套票原子核销、自动生成人读订单编号

· 提交成功页面与再次预约入口

· 我的预约列表（状态标签展示）

· 取消预约（确认弹窗，自动退回套票）

（三）套票商城与在线支付（Stripe）

· 套票规格展示（单张/多张及优惠价配置）

· Stripe Checkout 付款全链路（付款跳转、Webhook 入账、防重复入账、失败自动重试）

· 我的套票余额展示（剩余次数）

· 套票核销/退回原子操作（数据库函数防并发超扣；订单取消、拒绝均自动退券）

（四）AI 视频面试（工人端，免登录）

· 专属面试链接（安全 Token，无需注册登录）

· 知情同意页（含香港《个人资料（私隐）条例》声明）

· 摄像头及麦克风视频录制（720P，浏览器兼容性处理）

· 每题作答时限倒计时与手动提前结束

· 每题作答次数限制与顺序作答（服务端强制）

· 录制预览、重新录制与提交

· 视频浏览器直传云存储（签名 URL）

· 语音转写（粤语/普通话/英文，双引擎自动降级）

· AI 逐题评估（回答相关性及实质内容判断，失败给出改进提示）

（五）AI 面试评估报告

· 简历管理（PDF/TXT 上传自动提取文字，支持手工修正）

· 整体评估报告生成：评分、总评、优点、疑点（含与简历矛盾检测）、简历匹配分析、聘用建议

· AI 服务未配置时优雅降级（不阻断业务流程）

（六）管理后台 —— 预约订单管理

· 订单列表与按状态分页筛选（待确认/已确认/已拒绝/全部）

· 订单详情查看（雇主、工人、服务字段、备注、文件下载）

· 确认订单（自动发送确认邮件）

· 拒绝订单（填写原因，自动退券，自动发送拒绝邮件）

· WhatsApp 一键联系客户（自动补区号、预填消息）

· 上传文件查看/下载（临时签名链接）

（七）管理后台 —— 视频面试管理

· 面试题库管理：新增、编辑考察要点、排序、启用/停用、删除

· 发起面试：录入工人姓名及简历，自动生成面试链接

· 面试记录列表（状态、AI 评分标签）

· 面试详情查看：AI 报告卡片、每题作答记录（转写文本、AI 反馈、视频在线回放）

· 复制面试链接

· 整场删除（级联清理视频及简历文件，二次确认）

（八）通知邮件系统

· 新订单管理员提醒邮件（含后台直达链接）

· 订单确认/拒绝结果邮件（含订单详情表格）

· 登录验证码邮件

（九）权限与上线加固

· 用户端接口全部会话鉴权

· 工人端按 Token 授权及越权校验

· 私有文件存储（签名 URL 访问）

· 已处理订单防重复操作（幂等保护）

· 管理后台管理员登录鉴权加固

4.2.2 甲方职责

资源提供：需要时配合乙方与第三方服务商（支付、邮件、云服务等）协作完成网站开发工作；

按时付款： 按约定时间支付乙方服务费用。

资料提供：及时提供项目所需的业务资料、品牌素材及服务定价信息。

五、费用与支付方式

5.1 服务费用

1. 服务费用： 港币 6,000 元 （一次性费用，无其他附加费用）

2. 合作总金额： 港币 6,000 元

5.2 支付方式

付款方式：一次性付清。合同签署后，甲方一次性付清全部服务费用，即 港币 6,000 元 ；乙方于收款后第 1 个工作日开始服务；

通用支付信息：

支付方式：  ZA Bank

收款账户： 8810 3571 6531

5.3 发票提供

乙方应根据甲方要求提供合法有效的发票，税费由甲方承担。

5.4 甲方需自行开通的第三方服务

本项目所需以下第三方服务，由甲方自行注册、开通并充值/付费，相关账号及费用由甲方承担：

1. 域名：购买并维护项目所需域名；

2. AI 服务：Gemini API 账号开通及充值；

3. 短信服务：Twilio 账号注册及充值（用于登录短信验证码）；

4. 在线支付：Stripe 商户账号开通；

5. 云存储及数据库：Supabase 账号及套餐费用；

6. 邮件服务：Resend 等事务邮件服务账号及费用。

5.5 售后与维护

自本项目交付之日起 1 年内，乙方为甲方免费提供系统缺陷（Bug）修复及必要的技术支持。新增功能开发或需求变更不属于免费售后范围，由双方另行协商报价。

六、汇报与沟通机制

6.1 项目进度汇报

乙方需在项目关键节点向甲方汇报开发进度，包括：

当前开发阶段完成情况

已完成功能演示

汇报方式：    微信，或随时沟通其他平台

七、项目归属

7.1 项目所有权

服务预约及 AI 视频面试系统项目的所有权、运营权归甲方所有。

7.2 内容与策略归属

1. 网站内容：乙方为项目开发的所有网站代码、页面设计、技术文档等知识产权归甲方所有。

2. 运营策略：甲方的所有网站需求、品牌资料、业务逻辑归甲方所有。

7.3 使用限制

乙方不得将为甲方项目创作的内容、策略、运营方式用于其他项目或向第三方披露。

八、保密条款

8.1 保密范围

双方对因本协议而知悉的对方商业秘密、技术资料、运营数据、财务信息等承担保密义务，包括但不限于：

网站开发方案与技术资料

用户数据与网站访问信息

财务数据与商业计划

网站开发技术方案

8.2 保密期限

保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止后 2 年内持续有效。

8.3 违约责任

违反保密义务的一方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

九、违约责任

9.1 甲方违约

甲方出现以下情形视为违约：

无正当理由拒绝配合：无正当理由拒绝配合乙方网站开发工作。

违约责任：乙方有权暂停服务，情节严重的可立即终止合约。

9.2 乙方违约

乙方出现以下情形视为违约：

采用违规手段： 采用违规开发手段或劣质代码导致项目交付质量不达标。

泄露商业秘密： 泄露项目商业秘密、运营策略或技术资料。

违约责任：

采用违规手段的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失并立即终止合约。

泄露商业秘密的，应赔偿甲方全部损失。

十、风险承担

10.1 风险分担

1. 甲方承担：网站运营、服务器托管、域名购买与维护、Gemini API 等第三方服务（支付、云存储、邮件、AI 服务、Twilio 短信服务）等相关费用投入及风险。

2. 乙方承担：按约定完成网站开发及交付的履约风险。

3. 共同承担：政策变化、不可抗力等风险。

10.2 不可抗力

因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政府行为、战争、疫情等）导致协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明。

十一、协议变更与终止后处理

11.1 协议变更

本协议的任何变更需双方协商一致，并签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

11.2 终止后事项处理

1. 资料交接： 乙方应交接所有网站开发相关资料、技术文档。

2. 费用结算： 甲方应结清乙方已完成工作的服务费用。

3. 保密义务： 双方继续履行保密义务。

4. 内容归属： 已产生的所有内容与策略归甲方所有。

十二、争议解决

12.1 协商解决

双方因本协议发生争议，应首先通过友好协商解决。

12.2 法律途径

协商不成的，任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。

12.3 适用法律

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

十三、其他约定

13.1 通知送达

本协议项下的所有通知，以下列方式送达视为有效：

电子邮件送达、快递或挂号信送达、即时通讯工具确认送达。

13.2 协议份数

本协议一式   2   份，甲乙双方各执   1   份，具有同等法律效力。

13.3 生效条件

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（签字/盖章）： 签字：                日期：

乙方（签字/盖章）： 签字：                日期：